2025级学生宿舍室内维修项目需求说明

一、项目相关内容

1、项目名称：2025级学生宿舍室内维修项目；

2、项目地点：广西第一工业学校校园内（南宁市长堽路三里一巷43号）；

3、项目招标控制价：227871.49元；

4、项目工期：施工工期为25历天，项目必须在2025年8月20日前全面竣工；

5、施工期间要严格遵守施工管理制度，施工现场必需拉警戒线或围挡施工；

6、承包方进场施工期间，由于学校宿舍紧缺，发包方不向承包方提供住宿和餐饮条件；

7、施工过程中所产生的垃圾等必须及时清扫，不能影响校容校貌，且不影响周边环境；

8、承包方施工期间注意安全，施工单位员工在施工过程中出现人身安全事故，与发包方无关；

9、承包方在施工期间要严格遵守施工管理制度，应文明施工，不影响到师生职工休息；同时未经学校允许不得私自动用学校其他物品，避免不必要麻烦，如有纠纷，承包方承担责任；

10、项目完工后及时清理垃圾，否则按其工程量扣除相应工程款，并每天按中标总价的千分之五计入违约金；

9、承包方非因客观条件或自然因素，故意不按时按质按量完成，发包方有权力终止合同，且不退还履约保证金；

10、承包方施工期间管理好施工人员，严禁施工人员骚扰师生员工，和与师生职工有冲突，如有发生案件，并追究其法律责任；

11、投标方在实地考察时如有异议，应在投标报价前当面提出质疑。如投标报价后或施工期间提出质疑，发包方有权不受理，承包方必须按原设计、原规划、原要求正常施工；

以上要求纳入合同中，如有违背，则给予相应处罚。

二、需求

1.项目范围：2#、3#和5#3、4楼学生宿舍；

2.学生宿舍的洗漱间和卫生间的墙面和天面全部重新刮腻子，男生宿舍房间内墙面全部重新刮腻子，女生宿舍室内墙面及天面局部刮腻子，宿舍房间脱落或发霉发黑的位置补刮腻子；

3.学生铁架床靠墙的发霉发黑墙面铲除腻子，铲除卫生间、洗漱间墙面脱落、发霉发黑的腻子；

4.3#学生公寓两边的走廊墙面及天面全部重新刮腻子；

5.房间、卫生间、洗漱间及走廊损坏或脱落的瓷砖进行修补，墙砖颜色为白色，规格尺寸为300*600mm；

6.卫生间铲除腻子必须遮挡蹲便池，严禁将铲除的腻子冲入下水道；

7.项目修缮完成后，因修缮导致弄脏床、架床板和地面等，必须刷洗床架床板、拖洗地面；房间严禁用水冲洗。

三、供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.企业资质应具备建筑工程施工总承包或建筑装修装饰工程专业资质或营业执照中的经营范围具备有室内装饰、房屋修缮；

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与采购活动。

四、履约保证金

1.开标后中标者在2个工作日内向发包方银行账号转入履约保证金4000元，中标方在本工程项目招标结果公示期结束后3个工作日内与发包方签约合同，项目竣工验收合格后，承包方向发包方出具履约保证金退款函，发包方7个工作日内无息退还给承包方；

2. 中标方未在规定时间内进行签署合同或进场施工情形，视为中标方违约在先，发包方有权终止相关办理流程，且不退还履约保证金；

3.承包方非因客观条件或自然因素，故意不按时按质按量完成，发包方有权力终止合同，且不退还履约保证金。